Приложение

к постановлению Администрации

Пограничного муниципального

округа от    26.03.2024  .  №    398   .    .

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  НА 2020 - 2030 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020 - 2030 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2030 годы (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Пограничного муниципального округа. |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел по работе с Пограничной городской территорией Администрации Пограничного муниципального округа. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по работе с Пограничной городской территорией Администрации Пограничного муниципального округа; Отдел по работе с Жариковской сельской территорией Администрации Пограничного муниципального округа; Отдел по работе с Сергеевской сельской территорией Администрации Пограничного муниципального округа. |
| Структура муниципальной программы (перечень подпрограмм муниципальной программы) | - Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы». Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе (завершена 31.12.2023). - Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Пограничного муниципального округа на 2020-2030 годы». Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе. |
| Основание для разработки муниципальной программы | 1. Статья 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; 3. Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944- «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края на 2020 – 2027 годы» (с изменениями и дополнениями); 4. Устав Пограничного муниципального округа; 5. Постановление Администрации Пограничного муниципального округа от 25.01.2021 № 50 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Пограничного муниципального округа и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»; 6. Распоряжение главы Администрации Пограничного муниципального округа от 14.12.2023 № 365 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пограничного муниципального округа на 2024 год». |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортности проживания граждан посредством благоустройства объектов благоустройства в населённых пунктах Пограничного муниципального округа. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение состояния дворовых территорий Пограничного муниципального округа; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Пограничного муниципального округа; 3. Формирование (обустройство и строительство) детских и детско-спортивных площадок; 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Пограничного муниципального округа. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - Благоустройство общественных территорий в населенных пунктах Пограничного муниципального округа; - Благоустройство детских и спортивных площадок на общественных и дворовых территориях в населенных пунктах Пограничного муниципального округа. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Благоустройство объектов благоустройства (общественных и дворовых территорий, детских и детско-спортивных площадок) - 3 шт. (ежегодно). |
| Срок реализации муниципальной программы | Программа реализуется с 2020 года по 2030 год. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы 119 992 115,75 рублей, в т. ч. по годам: 2020 год – 20 372 970,71 рублей; 2021 год – 16 751 288,01 рублей; 2022 год – 25 972 458,73 рублей; 2023 год – 14 429 125,19 рублей; 2024 год – 12 740 773.15 рублей; 2025 год – 12 456 953,15 рублей; 2026 год – 12 456 953,15 рублей; 2027 год – 4 811 593,66 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год – 0,00 рублей; 2030 год – 0,00 рублей. Средства, привлекаемые на реализацию целей программы, составляют: - субсидии из краевого бюджета - 101 449 551,56 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 19 364 502,74 рублей; 2021 год – 13 890 826,25 рублей; 2022 год – 14 199 500,79 рублей; 2023 год – 13 129 282,78 рублей; 2024 год – 12 086 944,64 рублей; 2025 год – 12 086 944,64 рублей; 2026 год – 12 086 944,64 рублей; 2027 год – 4 604605,08 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год – 0,00 рублей; 2030 год – 0,00 рублей. - объем финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета - 18 542 564,19 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1 008 467,97 рублей; 2021 год – 2 860 461,76 рублей; 2022 год – 11 772 957,94 рублей; 2023 год – 1 299 842,41 рублей; 2024 год – 653 828,51 рублей; 2025 год – 370 008,51 рублей; 2026 год – 370 008,51 рублей; 2027 год – 206 988.58 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год – 0,00 рублей; 2030 год – 0,00 рублей. - из них внебюджетные поступления - 0,00 рублей: 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год – 0,00 рублей; 2030 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий – 89 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий –31 ед.; - количество благоустроенных детских и спортивных площадок на общественных и дворовых территориях - 37 ед.; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Пограничном муниципальном округе: 2020 год - 12 %; 2021 год - 15 %; 2022 год - 20 %; 2023 год - 25 %; 2024 год - 26 %; 2025 год - 27 %; 2026 год - 28%; 2027 год - 30 %; 2028 год - 30 %; 2029 год – 30 %; 2030 год – 30 %. |
| Организация управления и система контроля за исполнением муниципальной программы | Управление муниципальной программой осуществляет Глава Администрации Пограничного муниципального округа через начальников отделов по работе с территориями Администрации муниципального округа, на территории которых выполняются мероприятия муниципальной программы. Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет: - Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020 – 2030 годы» посредством заслушивания исполнителей муниципальной программы и выработки решений по дальнейшей её реализации; - Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Приморского края посредством рассмотрения отчетности об итогах реализации муниципальной программы в очередном финансовом году. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование её решения

программными методами

Важнейшей задачей Администрации Пограничного муниципального округа, является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации по устойчивому развитию территории округа, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для решения данной проблемы был проведен анализ существующего положения благоустройства территории муниципального округа.

На территории Пограничного муниципального округа по состоянию на 2024 год насчитывается 89 многоквартирных жилых домов, чьи придомовые территории подлежат благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа». В этих домах проживает более 5000 человек. Основная часть домов построена более 40 - 60 лет назад. За период эксплуатации жилого фонда ремонт придомовых территорий не проводился, поэтому доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Пограничного муниципального округа, от общего количества дворовых территорий на 2024 год составляет 19 шт. (21,3%). Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального округа составляет 8,1%. Граждане на организованных субботниках производят отчистку территорий от мусора и грязи, осуществляют уход за зелеными насаждениями, озеленение, побелку, покраску. Однако по причине износа основных элементов благоустройства, данные мероприятия не приносят желаемого результата и не создают комфорта.

После проведения инвентаризации дворовых территорий и анализа результатов выявлены самые неблагоустроенные дворовые территории (дворы, нуждающиеся в благоустройстве). Ремонт дворовых проездов не проводился много лет, асфальтовое покрытие частично разрушено, территории этих домов не освещаются, также отсутствуют скамейки и урны возле подъездов. Дворовые территории МКД частично заасфальтированы, но скамейки и урны требуют ремонта или совсем отсутствуют. На некоторых домах освещены входы в подъезды настенными фонарями, другое освещение отсутствует. Также существует потребность в выполнении работ по ремонту и приобретению детских игровых комплексов, так как детские игровые комплексы физически и морально устарели. Некоторые же дворовые территории даже не охвачены расстановкой малых архитектурных форм для активного досуга детей. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий, площадь которых составляет 60 446,4 м², осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились, это работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного содержания автомобилей.

Благоустройство территории осуществляется по нескольким направлениям - это благоустройство территорий общего пользования и благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям и объектам социально – культурного, бытового, общественного и делового назначения.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального округа не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормам Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: не все территории имеют твердое покрытие, а если и имеют, то разрушенное, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, нет освещения зон отдыха, недостаточно оборудованных детских и детско-спортивных площадок.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, а также для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и руководителей предприятий и домовладельцев.

Для решения проблем по комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципального округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов муниципального округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня комфортности проживания граждан посредством благоустройства объектов благоустройства на территории Пограничного муниципального округа Приморского края.

Для достижения основной цели муниципальной программы следуют основные задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пограничного муниципального округа;

2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Пограничного муниципального округа;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Пограничного муниципального округа;

4.  Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Раздел 3. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:

- Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, включение их в адресный перечень муниципальной программы;

- Подача заявок заинтересованными лицами, принявшими условия государственной программы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на выполнение мероприятий муниципальной программы;

- Формирование перечня объектов благоустройства и мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год;

- Выполнение мероприятий муниципальной программы в текущем финансовом году;

- Осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы Общественной комиссией по осуществлению контроля за ходом выполнения работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа  на 2020 – 2030 годы»;

- Представление отчетности в Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Приморского края об итогах реализации муниципальной программы в очередном финансовом году.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы 2020 - 2030 годы.

Раздел 5. Управление реализацией муниципальной программой и контроль за ходом её исполнения

Управление муниципальной программой осуществляет Глава Администрации Пограничного муниципального округа через начальников отделов по работе с территориями Администрации муниципального округа, на территории которых выполняются мероприятия муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет:

-  Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа  на 2020 – 2030 годы» посредством заслушивания исполнителей муниципальной программы и выработки решений по дальнейшей её реализации;

- Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Приморского края посредством рассмотрения отчетности об итогах реализации муниципальной программы в очередном финансовом году.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить за счет средств местного бюджета и субсидий из краевого бюджета. Общий объем финансирования муниципальной программы – 119 992 115,75 рублей, в т. ч. по годам:

2020 год – 20 372 970,71 рублей;

2021 год – 16 751 288,01 рублей;

2022 год – 25 972 458,73 рублей;

2023 год – 14 429 125,19 рублей;

2024 год – 12 740 773.15 рублей;

2025 год – 12 456 953,15 рублей;

2026 год – 12 456 953,15 рублей;

2027 год – 4 811 593,66  рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

При этом средства  привлекаемые на реализацию целей программы  из краевого бюджета составляют – 101 449 551,56 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 19 364 502,74  рублей;

2021 год – 13 890 826,25 рублей;

2022 год – 14 199 500,79 рублей;

2023 год – 13 129 282,78 рублей;

2024 год – 12 086 944,64 рублей;

2025 год – 12 086 944,64 рублей;

2026 год – 12 086 944,64 рублей;

2027 год – 4 604605,08 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

Средства  привлекаемые на реализацию целей программы из местного бюджета составляют – 18 542 564,19 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1 008 467,97 рублей;

2021 год – 2 860 461,76 рублей;

2022 год – 11 772 957,94 рублей;

2023 год – 1 299 842,41 рублей;

2024 год – 653 828,51 рублей;

2025 год – 370 008,51 рублей;

2026 год – 370 008,51 рублей;

2027 год – 206 988.58 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

Финансовые средства из местного бюджета направляются на благоустройство общественных территорий и пространств, софинансирование мероприятий программы, на проведение работ по составлению проектно-сметной документации и её проверки, на проведение работ по формированию земельных участков под объектами благоустройства, на изготовление и установку информационных материалов (стендов) и иные мероприятия по приведению благоустраиваемых территорий и документации к требуемым нормам законодательства Российской Федерации в сфере благоустройства и безопасной эксплуатации.

Средства  привлекаемые на реализацию целей программы  из внебюджетных поступлений  составляют - 0,00 тыс. рублей:

В разрезе подпрограмм муниципальной программы объем финансирования распределен следующим образом:

- на подпрограмму № 1 «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы» - 38 574 614,32 рублей,  в том числе по годам:

2020 год – 5 909 593,55 рублей;

2021 год – 7 145 074,74 рублей;

2022 год -  18 524 618,75 рублей;

2023 год – 6 995 327,28 рублей.

Подпрограмма завершена 31.12.2023

- на подпрограмму № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок  Пограничного  муниципального округа на 2020 - 2027 годы» – 81 417 501,43 рублей,  в том числе  по годам:

2020 год – 14 463 377,16 рублей;

2021 год – 9 606 213,27 рублей;

2022 год – 7 447 839,98 рублей;

2023 год – 7 433 797,91 рублей,

2024 год – 12 740 773.15 рублей;

2025 год – 12 456 953,15 рублей;

2026 год – 12 456 953,15 рублей;

2027 год – 4 811 593,66  рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

Раздел 7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется по следующим основным направлениям:

- благоустройство территорий общего пользования;

- благоустройство территорий прилегающих к домовладениям в т.ч. многоквартирным домам (далее – МКД) и объектам социально – культурного, бытового, общественного и делового назначения в населенных пунктах Пограничного муниципального округа;

- благоустройство детских и спортивных площадок на общественных и дворовых территориях в населенных пунктах Пограничного муниципального округа.

Адресный перечень МКД, дворовые территории которых были отобраны для благоустройства в 2020 - 2030 годах, представлен в Приложении № 3. Очередность благоустройства МКД отражена в Разделе 11. Физическое состояние дворовой и общественной территорий и необходимость их  благоустройства определены по результатам инвентаризации.

В целях благоустройства общественных территорий сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020 - 2030 годах, согласно Приложению № 3 к муниципальной программе.

## Основные мероприятия муниципальной программы обеспечивают физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего назначения предусматриваются решения в интересах инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения: укладка нового асфальтового покрытия, создание специально отведенных парковочных мест для инвалидов, предусмотрены тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. Вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения, предусмотрены места отдыха со скамейками.

В общественных местах предусматривается доступ маломобильных групп населения (далее - МГН). На парковках создаются места для МГН габаритом 3,5х5,5 м. Для покрытия тротуаров в проектах будут использованы современные  высокопрочные материалы.

На территории расставляются стационарные места отдыха (скамейки), исключающие сдвиг или опрокидывание, осветительное оборудование для освещения территории в темное время суток.

Раздел 8. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий

8.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД, соответствует перечню, установленному региональной программой:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещение дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий представлен в Приложении 6.

8.2. Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий выполняются при условии:

- реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству;

- финансового и трудового участия собственников помещений.

Раздел 9. Перечень работ по благоустройству общественных территорий

Виды работ по благоустройству общественных территорий:

- ремонт покрытия общественной территории;

- обеспечение освещение;

- установка скамеек, урн для мусора.

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Раздел 10.  Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц

Для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пограничного муниципального округа на 2020-2030 годы» обязательным условием является трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Оно включает в себя:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (субботник, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Форма и минимальная доля трудового участия заинтересованных лиц при выполнении работ из минимального перечней, определяется решением общего собрания собственников помещений и должна составлять  не менее 5 % от общей стоимости работ. Доля финансового участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее 20% от стоимости выполнения работ.

Раздел 11. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня

Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ (в ценах 2020 года):

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. | 1 м2 | 3685 |
| 2. | Стоимость замены бордюрного камня. | 1 п м | 2046 |
| 3. | Обеспечение освещения дворовых территорий. | 1 светильн. | 21511 |
| 4. | Стоимость установки скамьи. | штука | 20340 |
| 5. | Стоимость установки урны для мусора. | штука | 7500 |

Раздел 12.  Порядки включения дворовых территорий многоквартирных домов и определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству формируется на основании предложений граждан (собственников МКД) и в соответствии с очерёдностью предоставления документов на включение дворовых территорий в муниципальную программу. Данный перечень ежегодно уточняется общественной комиссией по осуществлению контроля за ходом выполнения работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа  на 2020 - 2030 годы» (далее – общественная комиссия) в зависимости от выделяемого субсидирования на очередной финансовый год. При составлении Перечня благоустраиваемых территорий общественная комиссия руководствуется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа  на 2020 - 2030 годы», утверждённым постановлением Администрации Пограничного муниципального округа от 09.09.2020  № 21 (с изменениями и дополнениями).

Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования, подлежащая благоустройству, определяется на основании предложений граждан, по результатам общественного обсуждения и в соответствии с Порядком отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пограничном муниципальном округе», утвержденным постановлением администрации Пограничного муниципального района от 26.12.2019 № 772 «Об утверждении Порядка отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пограничном муниципальном округе на 2020 - 2027 годы».

Администрация Пограничного муниципального округа вправе:

- исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего населенного пункта при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий  общественной комиссией.

- исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией.

Раздел 13. Ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы

Реализация действующей муниципальной программы позволит привести объекты благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в соответствие с современными требованиями, улучшить состояние внутриквартальных проездов, тротуаров, санитарное состояние территорий.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обеспечит комфортные условия проживания примерно для 5000 человек, безопасность движения пешеходов и транспортных средств, в том числе беспрепятственный проезд скорой помощи и другой спецтехники по дворовым территориям, улучшение состояния озеленения дворовых территорий.

Комплексное решение программных задач будет способствовать росту уровня обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха взрослых и детей, доступность объектов благоустройства для маломобильных групп населения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Программы включает в себя:

-  текущий мониторинг наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации муниципальной программы существенное влияние могут оказать финансовые риски. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования муниципальной программы, причиной возникновения которого в большей степени определяются внешние факторы: неполучение субсидии из федерального и краевого бюджетов. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и как следствие, недостижение целевых значений Программы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования муниципальной программы, осуществляется при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для муниципальных нужд);

- корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.

Управленческие (внутренние) риски, связанные с несвоевременным принятием управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. Эти риски могут повлечь за собой нарушение сроков выполнения мероприятий муниципальной программы и как следствие недостижение запланированных результатов деятельности.

Меры по минимизации управленческих рисков включают в себя оперативное реагирование на выявленные недостатки, назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы в обязательном порядке выполняется условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – до 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо до 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Раздел 14. Перечень мероприятий по преобразованию отрасли хозяйства муниципального округа посредством внедрения цифровых технологий на территории Пограничного муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Организация на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа (Pogranichny.ru) (далее - официальный сайт) сервиса по участию граждан в рейтинговом интернет – голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту. | 2020 год далее постоянно |
|  | Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения на телефонный номер 8(42345)21965, с заявлениями, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременность направления ответов на них. | 2020 – 2030 гг. |
|  | Дистанционное обращение граждан через официальный сайт (Pogranichny.ru) и электронную почту (pogranichny-mo@mail.ru) с частной инициативой в сфере городского хозяйства, управления муниципальным округом и его развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы. | 2020 – 2030 гг. |
|  | Публичное размещение на официальном сайте (Pogranichny.ru) планов Администрации Пограничного муниципального округа по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы граждан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений. | 2020 – 2030 гг. |
|  | Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий с использованием цифровых приложений и формированием электронного паспорта благоустройства. | 2020 – 2021 гг. |
|  | Проведение информирования жителей Пограничного муниципального округа в социальных сетях "Telegram", "WhatsApp" и "Одноклассники" о планируемых к благоустройству общественных и дворовых территориях, проводимых в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2030 годы» и их опрос о результате и качестве проведения работ по благоустройству в предыдущие годы. | 2020 – 2030 гг. |

Раздел 15 Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы - благоустройство объектов благоустройства (общественных и дворовых территорий, детских и детско-спортивных площадок).

Целевые показатели (индикаторы )эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измер. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Благоустройство объектов благоустройства (общественных и дворовых территорий, детских и детско-спортивных площадок). | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

При достижении данных целевых индикаторов эффективность муниципальной программы составляет 100 %.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020-2030

годы»

П А С П О Р Т

муниципальной подпрограммы

«Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы»

(муниципальная подпрограмма завершена 31.12.2023)

| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы (далее – муниципальная подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел по работе с Пограничной городской территорией Администрации Пограничного муниципального округа. |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Пограничного муниципального округа Приморского края. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Улучшение состояния дворовых территорий Пограничного муниципального округа; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Пограничного муниципального округа; 3. Формирование (обустройство и строительство) детских и спортивных площадок; 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Пограничного муниципального округа. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Ежегодное увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на 1 шт. от общего их количества. |
| Срок реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализована с 2020 года по 2023 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 38 574 614,32 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 5 909 593,55 рублей; 2021 год – 7 145 074,74 рублей; 2022 год - 18 524 618,75 рублей; 2023 год – 6 995 327,28 рублей. Средства, привлекаемые на реализацию целей подпрограммы, составляют: - субсидии из краевого бюджета - 26 924 841,6 рублей, в том числе по годам: 2020 год - 5 880 045,58 рублей; 2021 год - 7 109 349,37 рублей; 2022 год - 6 975 096,01 рублей; 2023 год - 6 960 350,64 рублей; - объем финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета - 11 649 772,72 рублей, в том числе по годам: 2020 год - 29 547,97 рублей; 2021 год - 35 725,37 рублей; 2022 год - 11 549 522,74 рублей; 2023 год - 34 976,64 рублей. - из них внебюджетные поступления - 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий – 9 ед. в т.ч. с детскими и спортивными площадками - 2 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий – 1 ед. |

Перечень благоустроенных дворовых и общественных территорий, в рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды в Пограничном муниципальном округе на 2020-2027 годы» приведен в Приложении            № 1 к муниципальной подпрограмме.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020-2030 годы»

П А С П О Р Т

муниципальной подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок  Пограничного муниципального округа  на 2020-2030 годы»

| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Пограничного муниципального округа на 2020-2030 годы» (далее – муниципальная подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел по работе с Пограничной городской территорией Администрации Пограничного муниципального округа; Отдел по работе с Жариковской сельской территорией Администрации Пограничного муниципального округа; Отдел по работе с Сергеевской сельской территорией Администрации Пограничного муниципального округа. |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня комфортности проживания граждан посредством благоустройства объектов благоустройства в населённых пунктах Пограничного муниципального округа. |
| Задачи подпрограммы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пограничного муниципального округа; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Пограничного муниципального округа; - Создание современной городской среды в Пограничном муниципальном округе. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Благоустройство объектов благоустройства (общественных и дворовых территорий, детских и детско-спортивных площадок) - 3 шт. (ежегодно). |
| Срок реализации подпрограммы | 2020 - 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы - 81 417 501,43 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 14 463 377,16 рублей; 2021 год – 9 606 213,27 рублей; 2022 год – 7 447 839,98 рублей; 2023 год – 7 433 797,91 рублей; 2024 год – 12 740 773.15 рублей; 2025 год – 12 456 953,15 рублей; 2026 год – 12 456 953,15 рублей; 2027 год – 4 811 593,66 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год – 0,00 рублей; 2030 год – 0,00 рублей. Средства, привлекаемые на реализацию целей подпрограммы, составляют: - субсидии из краевого бюджета – 74 524 709,96 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 13 484 457,16 рублей; 2021 год – 6 781 476,88 рублей; 2022 год – 7 224 404,78 рублей; 2023 год – 6 168 932,14 рублей, 2024 год – 12 086 944,64 рублей; 2025 год – 12 086 944,64 рублей; 2026 год – 12 086 944,64 рублей; 2027 год – 4 604605,08 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год – 0,00 рублей; 2030 год – 0,00 рублей. - объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет - 6 892 791,47 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 978 920,00 рублей; 2021 год – 2 824 736,39 рублей; 2022 год – 223 435,20 рублей; 2023 год – 1 264 865,77 рублей, 2024 год – 653 828,51 рублей; 2025 год – 370 008,51 рублей; 2026 год – 370 008,51 рублей; 2027 год – 206 988.58 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год – 0,00 рублей; 2030 год – 0,00 рублей. - из них внебюджетные поступления - 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок в Пограничном муниципальном округе; Повышение уровня благоустройства территорий, направленное на обеспечение доступности для маломобильных групп населения; Повышение уровня комфортности для проживания и отдыха жителей муниципального округа; Формирование у жителей муниципального округа бережного отношения и уважения к объектам благоустройства, создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала. |

1. Общая характеристика текущего состояния

благоустройства Пограничного  муниципального округа

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

В настоящее время на многих территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых и спортивных площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие частично разрушено.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек. Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки, что вызывает негодование жителей.

Для нормального функционирования Пограничного муниципального округа большое значение имеет инженерное благоустройство территорий, детских и спортивных площадок.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство территории муниципального округа  не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. Перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству и реализуемый в рамках муниципальной подпрограммы сказан в Приложение № 1 к данной муниципальной подпрограмме.

2. Приоритеты реализуемой подпрограммы

Настоящая подпрограмма предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Приморского края в сфере повышения уровня благоустройства территории Пограничного муниципального округа и создания комфортных условий для проживания граждан. Основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Приморского края в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры.

Целью данной подпрограммы является повышение уровня комплексного благоустройства территорий Пограничного муниципального округа.

Для достижения целей подпрограммы будут реализованы следующие основные задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий муниципального округа;

- повышение уровня  доступности для маломобильных групп населения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального округа.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измер. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Благоустройство объектов благоустройства (общественных и дворовых территорий, детских и детско-спортивных площадок). | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Успешное выполнение задач данной подпрограммы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности жителей и повысить эстетический облик территории Пограничного муниципального округа. Улучшение состояния придомовых территорий, повышение уровня благоустройства общественных территорий, формирование (обустройство) детских и спортивных площадок, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Пограничного муниципального округа.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы предусмотрена на 2020 - 2030 годы.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

- Оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- Благоустройство дворовых и общественных территорий.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению указан в приложение № 6 муниципальной программы.

5. Объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Пограничного муниципального округа. Разработчиком и исполнителем Подпрограммы является отдел по работе с Пограничной городской территорией Администрации Пограничного муниципального округа. Исполнитель мероприятий подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных подпрограммой, своевременное информирование о реализации мероприятий подпрограммы.

Исполнитель организует выполнение мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Средства, привлекаемые на реализацию целей подпрограммы всего составляют 81 417 501,43 рублей,  в том числе  по годам:

2020 год – 14 463 377,16 рублей;

2021 год – 9 606 213,27 рублей;

2022 год – 7 447 839,98 рублей;

2023 год – 7 433 797,91 рублей;

2024 год – 12 740 773.15 рублей;

2025 год – 12 456 953,15 рублей;

2026 год – 12 456 953,15 рублей;

2027 год – 4 811 593,66  рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

- субсидии из краевого бюджета – 74 524 709,96 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 13 484 457,16 рублей;

2021 год – 6 781 476,88 рублей;

2022 год – 7 224 404,78 рублей;

2023 год – 6 168 932,14 рублей,

2024 год – 12 086 944,64 рублей;

2025 год – 12 086 944,64 рублей;

2026 год – 12 086 944,64 рублей;

2027 год – 4 604605,08 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

- объем финансирования  мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет - 6 892 791,47 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 978 920,00 рублей;

2021 год – 2 824 736,39 рублей;

2022 год – 223 435,20 рублей;

2023 год – 1 264 865,77 рублей,

2024 год – 653 828,51 рублей;

2025 год – 370 008,51 рублей;

2026 год – 370 008,51 рублей;

2027 год – 206 988.58 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

- из них внебюджетные поступления - 0,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению исходя из возможностей Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета Пограничного муниципального округа.

6. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Благоустройство территорий, отобранных для благоустройства по результатам конкурса, в рамках данной подпрограммы осуществляется путем реализации следующих этапов:

- порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства территории, расположенной на территории Пограничного муниципального округа,  на 2020 - 2030 годы в рамках реализации подпрограммы;

- перечня территорий, отобранных для благоустройства по результатам решения общественной комиссии, согласно Приложению № 1 к муниципальной подпрограмме.

- своевременного контроля на всех этапах проведения мероприятий общественной комиссией, действующей согласно Положению об Общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок в Пограничном муниципальном округе на 2020 - 2030 годы».

Этапы подпрограммы

| п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки муниципальным округом в Министерство ЖКХ Приморского края. | до 01 июля предшествующего года. | Администрация Пограничного МО |
| 2 | Проведение общих собраний заинтересованных лиц территорий. | до 20 июня предшествующего года. | Администрация Пограничного МО |
| 3 | Изготовление, согласование и утверждение дизайн - проектов территорий. | до 1 сентября предшествующего года. | Администрация Пограничного МО |
| 4 | Изготовление и проведение экспертизы сметной документации территорий. | до 1 ноября предшествующего года. | Администрация Пограничного МО |
| 5 | Проведение торгов по благоустройству территорий, заключение контрактов на благоустройство территорий. | до 1 мая т.г. | Администрация Пограничного МО |
| 6 | Приемка выполненных работ по контракту. | до 1 сентября т.г. | Администрация Пограничного МО |
| 7 | Передача объектов благоустройства на содержание собственникам МКД. | до 31 декабря т.г. | Администрация Пограничного МО |

Проведение мероприятий по благоустройству территорий, расположенных на территории Пограничного муниципального округа, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

По окончанию работ по благоустройству территорий в рамках подпрограммы, Администрация Пограничного муниципального округа передает объекты внешнего благоустройства собственнику для их последующего содержания, согласно протоколу общего собрания собственников. Форма акта передачи утверждена отдельным постановлением Администрации Пограничного муниципального округа.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территории с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей муниципального округа, а также комфортное современное «общественное пространство».

7. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения подпрограммы

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства территории Пограничного муниципального округа. В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Пограничного муниципального округа. А именно:

- повышение уровня благоустроенности;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования общественных территорий, благоустройства общественных территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального округа;

- организация обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения;

- совершенствование эстетического состояния территории Пограничного муниципального округа.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020-2030 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

адресов объектов благоустройства и основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пограничного  муниципального округа на 2020-2030 годы», реализуемый в рамках подпрограмм «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы» и ««Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок  Пограничного  муниципального округа на

2020 - 2030 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Благоустройство дворовой территории дом 50, ул. Советская, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.2. Благоустройство дворовой территории дом 20, ул. Советская, пгт. Пограничный. 1 этап – строительство детской площадки; 2 этап - благоустройство дворовой территории. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2027 | 2027 |  |  |  |
| 1.3. Благоустройство дворовой территории: дом 49а, ул. Ленина, пгт. Пограничный: 1 этап – строительство детской площадки; 2 этап - благоустройство дворовой территории | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2027 | 2027 |  |  |  |
| 1.4. Благоустройство дворовой территории дом 9, ул. Орлова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.5. Благоустройство дворовой территории дом 49, ул. Советская, пгт. Пограничный. 1 этап – строительство детской площадки; 2 этап - благоустройство дворовой территории. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2028 | 2028 |  |  |  |
| 1.6. Благоустройство дворовой территории дом 76, ул. Кирова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.7. Благоустройство дворовой территории дом 87, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2028 | 2028 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.8. Благоустройство дворовой территории дом 14, ул. Гагарина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1,9. Благоустройство дворовой территории дом 10, ул.Станционная, пгт. Пограничный. 1 этап - благоустройство дворовой территории; 1 этап – строительство спортивной площадки. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2028 | 2028 |  |  |  |
| 1,10. Благоустройство дворовой территории дом 12,ул. Станционная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.11. Благоустройство дворовой территории дом 14,ул. Станционная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий . |
| 1.12. Благоустройство дворовой территории: дом 9, ул.Амбулаторная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2028 | 2028 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.13. Благоустройство дворовой территории дом 33, ул. Кирова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.14. Благоустройство дворовой территории дом 89, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2022 | 2022 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.15. Благоустройство дворовой территории дом 17 а, ул. Рабочая, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2028 | 2028 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.16. Благоустройство дворовой территории дом 78, ул. Кирова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.17. Благоустройство дворовой территории: дом 85, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2028 | 2028 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.18. Благоустройство дворовой территории: дом 85, ул. Гагарина, пгт. Пограничный. 1 этап – строительство детской площадки; 2 этап - благоустройство дворовой территории. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2025 | 2025 |  |  |  |
| 1.19. Благоустройство дворовой территории дом 87, ул. Гагарина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2028 | 2028 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.20. Благоустройство дворовой территории: дом 98, ул. Гагарина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2028 | 2028 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.21. Благоустройство дворовой территории дом 100, ул. Гагарина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.22. Благоустройство дворовой территории дом 17а, ул. Красноармейская, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2022 | 2022 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.23. Благоустройство дворовой территории дом 8 б, ул. К. Маркса, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.24. Благоустройство дворовой территории дом 8 а, ул. К. Маркса, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.25. Благоустройство дворовой территории: дом 30, ул. Кирова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2022 | 2022 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.26 . Благоустройство дворовой территории: дом 61, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.27. Благоустройство дворовой территории дом 65, ул. Советская, пгт. Пограничный: 1 этап –благоустройство дворовой территории; 2 этап - строительство детско-спортивной площадки. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2024 | 2024 |  |  |  |
| 1.28. Благоустройство дворовой территории дом 73, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2028 | 2028 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.29. Благоустройство дворовой территории дом 77, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2028 | 2028 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.30. Благоустройство дворовой территории дом 68, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.31. Благоустройство дворовой территории дом 18а, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.32. Благоустройство дворовой территории дом 66а, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.33. Благоустройство дворовой территории: дом 64, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.34. Благоустройство дворовой территории: дом 10, ул. Буденного, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.35. Благоустройство дворовой территории дом 12, ул. Буденного, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.36 Благоустройство дворовой территории дом 3а, ул. Буденного, пгт. Пограничный: 1 этап –благоустройство дворовой территории; 2 этап - строительство детской площадки. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2027 | 2027 |  |  |  |
| 1.37 Благоустройство дворовой территории дом 6, ул. Буденного, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.38. Благоустройство дворовой территории дом 19, ул. Рабочая, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2028 | 2028 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.39. Благоустройство дворовой территории дом 2а, ул. Рабочая, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.40. Благоустройство дворовой территории: дом 22, ул. Рабочая, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.41. Благоустройство дворовой территории дом 83, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.42. Благоустройство дворовой территории дом 81, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2028 | 2028 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.43. Благоустройство дворовой территории дом 79, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.44. Благоустройство дворовой территории дом 38, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.45. Благоустройство дворовой территории дом 40, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.46. Благоустройство дворовой территории дом 42, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.47. Благоустройство дворовой территории: дом 44, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.48. Благоустройство дворовой территории дом 46, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.49. Благоустройство дворовой территории: дом 48, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.50. Благоустройство дворовой территории дом 47, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.51. Благоустройство дворовой территории дом 47б, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.52. Благоустройство дворовой территории дом 62 а, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.53. Благоустройство дворовой территории дом 60 а, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.54. Благоустройство дворовой территории: дом 71, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2029 | 2029 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.55. Благоустройство дворовой территории дом 91, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2022 | 2022 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.56. Благоустройство дворовой территории дом 11, ул. Орлова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.57. Благоустройство дворовой территории: дом 13, ул. Орлова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2029 | 2029 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.58. Благоустройство дворовой территории дом 18, ул. Орлова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2029 | 2029 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.59. Благоустройство дворовой территории дом 20, ул. Орлова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2029 | 2029 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.60. Благоустройство дворовой территории: дом 16, ул. Орлова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2029 | 2029 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.61. Благоустройство дворовой территории дом 26, ул. Орлова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2029 | 2029 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.62 Благоустройство дворовой территории дом 5, ул. Пионерская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2029 | 2029 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.63. Благоустройство дворовой территории дом 19,ул. Пограничная, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.64. Благоустройство дворовой территории дом 23, ул.Пограничная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.65. Благоустройство дворовой территории: д 25, ул. Пограничная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.66. Благоустройство дворовой территории: дом 2, ул. Пограничная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.67. Благоустройство дворовой территории дом 4, ул.Пограничная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.68. Благоустройство дворовой территории дом 15, ул. Пограничная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.69. Благоустройство дворовой территории дом 4, ул.Амбулаторная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.70. Благоустройство дворовой территории дом 6, ул.Амбулаторная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2030 | 2030 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.71. Благоустройство дворовой территории дом 4, ул. Станционная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2029 | 2029 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.72. Благоустройство дворовой территории дом 4, ул. Школьная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2029 | 2029 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.73. Благоустройство дворовой территории дом 24, ул. Вокзальная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.74. Благоустройство дворовой территории дом 3, ул. Некрасова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2029 | 2029 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.75. Благоустройство дворовой территории дом 99а, улица Лазо, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2029 | 2029 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.76. Благоустройство дворовой территории, дом 13,ул.Стрельникова, с. Сергеевка. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.77. Благоустройство дворовой территории дом 15,ул.Стрельникова, с. Сергеевка. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.78. Благоустройство дворовой территории дом 2, ул. Центральная, ст. Пржевальская: 1 этап – строительство спортивной площадки; 2 этап - благоустройство дворовой территории. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2027 | 2027 |  |  |  |
| 1.79 Благоустройство дворовой территории дом 41,ул.Решетникова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2029 | 2029 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.80. Благоустройство дворовой территории дом 7, ул. Рабочая, пгт. Пограничный. 1 этап – строительство детской площадки; 2 этап -благоустройство дворовой территории | Администрация Пограничного муниципального округа | 2018 | 2018 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2027 | 2027 |  |  |  |
| 1.81. Благоустройство дворовой территории дом 31, ул. Кирова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.82. Благоустройство дворовой территории дом 10, ул. К. Маркса, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2023 | 2023 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.83. Благоустройство дворовой территории дом 64, ул. Ленина, пгт. Пограничный 1 этап – строительство спортивной площадки; 2 этап -благоустройство дворовой территории. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2029 | 2029 |  |  |  |
| 1.84. Благоустройство дворовой территории дом 66, ул. Ленина, пгт. Пограничный 1 этап – строительство детской площадки; 2 этап -благоустройство дворовой территории. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 1.85. Благоустройство дворовой территории дом 87, ул. Ленина, пгт. Пограничный: 1 этап – строительство детской площадки; 2 этап - благоустройство дворовой территории. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2018 | 2018 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |
| 1.86. Благоустройство дворовой территории дом 13, ул. Пионерская, пгт. Пограничный: 1 этап – строительство детской площадки; 2 этап - благоустройство дворовой территории. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2023 | 2023 |  |  |  |
| 1.87. Благоустройство дворовой территории дом 23, ул. Красноармейская, пгт. Пограничный: 1 этап – строительство детской площадки; 2 этап - благоустройство дворовой территории. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| . Благоустройство дворовой территории дом 16, ул. Гагарина, пгт. Пограничный: 1 этап - благоустройство дворовой территории; 2 этап - строительство детской площадки. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| 1.89. Благоустройство дворовой территории дом 17, ул. Орлова, пгт. Пограничный: 1 этап – строительство спортивной площадки; 2 этап - благоустройство дворовой территории. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  |  | 2028 | 2028 |  |  |  |
| - Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Благоустройство сквера по ул. Гагарина в пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.2. Благоустройство спортивной площадки в по ул. Ленина в с. Бойкое. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2022 | 2022 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.3. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Первомайская в с. Украинка. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроен-ных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.4. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Ленина в пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.5. Благоустройство спортивной площадки в по ул. Школьная в с. Богуславка. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2023 | 2023 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.6. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Буденного в пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.7. Благоустройство парка по улице Кирова в пгт. Пограничный 1 этап – строительство ограждения и центральной аллеи; 2 этап –строительство летней сцены, обустройство пешеходных дорожек; 3- этап- обустройство детско-спортивной зоны и пешеходных дорожек. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
|  |  | 2024 2025 | 2024 2025 |  |  |  |
| 2.8. Благоустройство сквера «Памятник Землякам» в пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.9. Благоустройство сквера «Памятник Односельчанам» в пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.10. Благоустройство воинского мемориала «Сопка Снеговая» в пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2022 | 2022 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроен-ных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.11. Благоустройство центральной площади пгт. Пограничный. 1 этап-прокладки линий энергообеспечения, освещения и видеонаблюдения; 2. этап- обустройство асфальтового покрытия, установка МАФ; 3. этап- обустройство покрытия из брусчатки, установка МАФ, реконструкция сцены. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.12. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Переселенческая в с. Сергеевка. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.13. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Верхняя в с. Дружба. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Приведена в нормативное состояние придомовая территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроен-ных территорий общего пользования - площадь благоустроен-ных территорий общего пользования |
| 2.14. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Советская в с. Нестеровка. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Приведена в нормативное состояние придомовая территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроен-ных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.15. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Октябрьская в с. Сергеевка. | Администрация Пограничного муниципального округа Уст. площадка сбора ТКО | 2027 | 2027 | Приведена в нормативное состояние придомовая территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.16. Благоустройство сквера по ул. Ленина в пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Приведена в нормативное состояние придомовая территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.17. Благоустройство сквера «Молодожёнов» в пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.18. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Пионерская в пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроен-ных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.19. Благоустройство спортивной площадки по ул. Дубовика в пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.20. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Центральная в с. Софье-Алексеевское. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.21. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Центральная в с. Рубиновка. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.22. Благоустройство площадки для занятий экстремальными видами спорта по ул. Гагарина 6 в п. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.23. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Победы в с. Барано – Оренбургское. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.24. Благоустройство сквера имени Г.М. Шевченко в пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2018 | 2018 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.25. Благоустройство парка имени В.Е. Котельникова в пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.26. Благоустройство сквера в с. Сергеевка. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.27. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Новая в с. Сергеевка.. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.28. Благоустройство детско-спортивной площадки в военном городке № 71 с. Сергеевка. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.29. Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Ленина в с. Бойкое. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.30. Благоустройство детской площадки по ул. Ленина в пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.31 Благоустройство детско-спортивной площадки по ул. Лазо в пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Инвентаризация в соответствии с графиком инвентаризации. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 |  |  |  |
| 3.2. Оформление паспортов благоустройства. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2030 | Оформленные паспорта благоустройства |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020 – 2030 годы»

| РЕСУРСНОЕ обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020 - 30 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный испол-нитель, соисполнитель, заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (руб.) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| 1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020 - 2030 годы»: | Администрация Пограничного муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 119 992 115,75 |
|  |  | Федеральный бюджет | 001 | 0503 | 06А01R5550 | 244 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 001 | 0503 | 310F255550 3100192610 | 244 | 101 449 551,56 |
|  |  | Бюджет округа | 001 | 0503 | 310F2S5550 31001S2610 3100120260 | 244 | 18 542 564,19 |
| 1.1. Мероприятия выполняемые в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы» (завершена 31.12.2023); | Администрация Пограничного муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 38 574 614,32 |
|  |  | Федеральный бюджет | 001 | 0503 | 06А01R5550 | 244 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 001 | 0503 | 310F255550 | 244 | 26 924 841,6 |
|  |  | Бюджет округа | 001 | 0503 | 310F2S5550 | 244 | - 11 649 772,72 |
| 1.2. . Мероприятия выполняемые в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Пограничного муниципального округа на 2020 - 2030 годы». | Администрация Пограничного муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 881 417 501,43 |
|  |  | Федеральный бюджет | 001 | 0503 | 06А01R5550 | 244 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 001 | 0503 | 3100192610 | 244 | 74 524 709,96 |
|  |  | Бюджет округа | 001 | 0503 | 31001S2610 3100120260 | 244 | 6 892 791,47 |

Приложение  5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020-2030 годы»

О планируемых значениях показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа  на 2020 - 2030 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | Планируемые значения показателей по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 8 | 15 | 17 | 19 | 22 | 28 | 39 | 48 | 60 | 72 | 89 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 8,6 | 16,1 | 19,1 | 21,3 | 24,7 | 31,5 | 43,8 | 53,9 | 67,4 | 80,9 | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| 4 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | га | 8,2 | 10,9 | 24,2 | 27,1 | 43,5 | 46,4 | 50,1 | 55,2 | 58,6 | 60,0 | 63,2 |
| 5 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | % | 12,9 | 17,3 | 38,4 | 42,9 | 64,5 | 73,4 | 79,2 | 87,3 | 92,7 | 94,9 | 100 |
| 6 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020-2030 годы»

Визуализированный перечень

образцов элементов, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования

| № п/п | Наименование элемента благоустройства | Образец |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Скамья на металлических ножках Скамейка "Луна" для бетонирования Скамейка "Криста" 150 х 74 х 58 Скамейка "Классик" 1,8-2 м Скамейка для детской площадки 1180*400*340 |  |
| 4 5 6 | Урна уличная, стационарная, металлическая «Эконом» объём 20-30 л. Урна «Классика» Урна уличная стационарная с пепельницей |  |
|  | Светильник светодиодный 75Вт/9700Лм/5000К (194) Светильник светодиодный 60Вт/7000Лм/5000К Прожектор |  |
|  | Качалка – балансир |  |
|  | Карусель с сиденьями Ø 1800х1000 |  |
|  | Шахматный стол 1280*1280*740 Стол со скамейками 1950*1180*800 |  |
|  | Качельный комплекс, качели на цепях |  |
|  | Игровой комплекс «Классика» 6100*5952*3800 4280*3230*2670 3750*3120*2430 |  |

Приложение  № 1

к муниципальной подпрограмме

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020-2027 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды в Пограничном муниципальном округе на 2020-2027 годы»

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ |  |  |  | Срок выполне-ния работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |  |
| Перечень дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 50 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 65 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Станционная, д. 10 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Станционная, д. 12 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Кирова, д.33 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Будённого, д.3А | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д.68 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д.66 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д.64 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
| Перечень общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ |  |  |  | Срок выполне-ния работ |
| 3. | Центральная площадь (пгт. Пограничный , 50 м на юго-запад от здания № 31 по ул. Советская). | Благоустройство общественного пространства (центральной площади пгт. Пограничный): 1 этап: Модернизация наружного освещения площади, модернизация видеонаблюдения и благоустройство; 2 этап: Благоустройство, устройство пешеходных дорожек, разбивка клумб, оборудование спортивной площадки; 3 этап: Благоустройство, устройство асфальтового покрытия, установка лавочек и урн, модернизация сцены, обустройство детской площадки, посадка деревьев и кустарников, общее ограждение. |  |  |  | 2021 2022 2023 |

Приложение  № 1

к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Пограничного  муниципального округа на

2020 - 2030 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству и реализуемый в рамках муниципальной подпрограммы ««Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок

Пограничного  муниципального округа на 2020 - 2030 гг.»

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ |  |  |  | Срок выполне-ния работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |  |
| Перечень дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 20 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д.49 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 9 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 49 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2028 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Кирова, д.76 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 87 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2028 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 14 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Станционная, д. 14 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Амбулаторная, д. 9 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2028 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 89 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2022 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 17 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2028 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Кирова, д.78 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 85 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2028 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 85 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 87 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2028 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 98 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2028 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 100 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Красноармейская, д. 17А | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2022 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Карла Маркса, 8 «б» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Карла Маркса, 8 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Кирова, д.30 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2022 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д.61 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 65 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка детско-спортивной площадки | 2024 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д.73 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2028 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д.77 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2028 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 18 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Буденного, д.10 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Буденного, д.12 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Будённого, д.3А | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка детско-спортивной площадки | 2027 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Буденного, д.6 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д.19 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2028 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 2 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 22 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д.83 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 81 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2028 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 79 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 38 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 40 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 42 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 44 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д.46 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 48 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 47 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 47 «б» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 62 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 60 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 71 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 91 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2022 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 11 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 13 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 18 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 20 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 16 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 26 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Пионерская, д. 5 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 19 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 23 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 25 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 2 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 4 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 15 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Амбулаторная, д. 4 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Амбулаторная, д. 6 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2030 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Станционная, д. 4 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Школьная, д. 4 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Вокзальная, д.24 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Некрасова, д. 3 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Лазо, д. 99 а | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | с. Сергеевка, ул. Стрельникова, д. 13 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | с. Сергеевка, ул. Стрельникова, д. 15. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | ст. Пржевальская, ул. Центральная, д. 2. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Решетникова, д. 41. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 7. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Кирова, д. 31. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | пгт. Пограничный, ул. К. Маркса д. 10. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2023 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 64 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2029 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 66 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 87. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2019 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Пионерская, д. 13. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2023 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Красноармейская, д. 23 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 16. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 17. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2028 |

Перечень общественных территорий

| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сквер по улице Гагарина (пгт. Пограничный,10 м на юго-запад от дома № 8 по ул. Гагарина). | Благоустройство общественного пространства, устройство дорожки из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, устройство асфальтового покрытия, обеспечение наружного освещения, установка лавочек и урн, установка малых архитектурных форм, посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб. | 2020 |
|  | Спортивная площадка по ул. Ленина (с. Бойкое, 10 м. на северо-восток от дом № 20 по ул. Ленина). | Обустройство спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2022 |
|  | Детско-спортивная площадка по ул. Первомайская (с. Украинка, 25 м. на северо-восток от дома № 14 по ул. Первомайская). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2020 |
|  | Детско-спортивная площадка по улице Ленина (пгт. Пограничный, 10 м. на северо-восток от дом № 213 по ул. Ленина). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2020 |
|  | Спортивная площадка по ул. Школьная (с. Богуславка, 15 м. на запад от дома № 55 по ул. Школьная). | Обустройство спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2023 |
|  | Детско-спортивная площадка по улице Буденного (пгт. Пограничный, 10 м. на северо-запад от дома № 30 по ул. Буденного). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2020 |
|  | Сквер «Памятник Односельчанам» (пгт. Пограничный, 50 м. на юго-восток от дом 32/1 по ул. К. Маркса,). | 1 этап: Подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности стоимости работ, получение заключения экспертизы. 2 этап: Благоустройство общественного пространства вокруг памятника «Односельчанам», устройство дорожки из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, устройство асфальтового покрытия, обеспечение наружного освещения, установка лавочек и урн, посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб. | 2026 |
|  | Воинский мемориал «Сопка Снеговая» (пгт. Пограничный, 300 м. на запад от дом № 1 А по ул. Орлова). | 1 этап: Подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности стоимости работ, получение заключения экспертизы. 2 этап: Благоустройство общественного пространства вокруг памятника воинам I Дальневосточного фронта, погибшим в советско-японской войне 1945 г. Устройство дорожек из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, устройство асфальтового покрытия, обеспечение наружного освещения, установка лавочек и урн, посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб, общее ограждение. | 2022 |
|  | Детско-спортивная площадка по ул. Переселенческая (с. Сергеевка, 20 м. на юго-восток от дома № 7 по ул. Переселенческая ). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка лавочек и урн, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой до 1,5 метра. | 2025 |
|  | Детско-спортивная площадка по ул. Верхняя (с. Дружба, 40 м. на юго-восток от дома № 2 по ул. Верхняя). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2020 |
|  | Детско-спортивная площадка по ул. Ленина (с. Нестеровка, 15 м. на восток от дома № 22 по ул. Советская) | Обустройство детско-спортивной площадки, установка лавочек и урн, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой до 1,5 метра. | 2026 |
|  | Детско-спортивная площадка по ул. Октябрьская (с. Сергеевка, 15 м. на юго-восток от дома № 2 по ул. Октябрьская). | Благоустройство детско-спортивной площадки, установка лавочек и урн, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой до 1,5 метра. | 2027 СТОИТ ПЩАДКА ТКО |
|  | Детско-спортивная площадка по ул. Пионерская (пгт. Пограничный, 120 м на юг от дома № 51-1 по ул. Пионерская). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой до 1,5 метра. | 2024 |
|  | Парк по улице Кирова (пгт. Пограничный, 20 м. на запад от дом № 7 по ул. Кирова) | 1 этап: Благоустройство общественного пространства, устройство ограждения и пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, устройство наружного освещения. 2 этап: Благоустройство общественного пространства, устройство летней сцены, площадки перед ней, пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, устройство наружного освещения, высадка деревьев и кустарников. 3 этап: Благоустройство общественного пространства, устройство детских и спортивных площадок, дорожек, устройство бордюрного камня, установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, клумб, высадка деревьев и кустарников. | 2023 2024 2025 |
|  | Сквер «Памятник Земляком» (пгт. Пограничный, 60 м на северо-восток от дома № 19 по ул. К. Маркса). | 1 этап: Подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности стоимости работ, получение заключения экспертизы. 2 этап: Благоустройство общественного пространства вокруг памятника Землякам, погибшим в 1941-1945 гг, устройство дорожки из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, устройство асфальтового покрытия, обеспечение наружного освещения, установка лавочек и урн, посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб, | 2024 2025 |
|  | Сквер по улице Ленина (пгт. Пограничный, 10 м. на восток от дом № 77 по ул. Ленина). | Благоустройство общественного пространства, устройство дорожки из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, замощение брусчаткой существующей площадки, установка скамеек, урн, клумб, наружного освещения со светодиодными лампами, высадка деревьев и кустарников. | 2026 |
|  | Сквер «Молодоженов» (пгт. Пограничный, 5 м на юг от дома № 63 по ул. Советская). | Благоустройство общественного пространства, устройство дорожки из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, замощение брусчаткой существующей площадки, предусмотрено установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, установка наружного освещения со светодиодными лампами, общее ограждение территории, высадка деревьев и кустарников. | 2026 |
|  | Спортивная площадка по ул. Дубовика (пгт. Пограничный, 15 м на север от дома № 56 по ул. Дубовика). | Обустройство спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой до 1,5 метра | 2025 |
|  | Детско-спортивная площадка по ул. Центральная (с. Софье-Алексеевское, 20 м на юг от дома № 10 по ул. Центральная). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой до 1,5 метра. | 2025 |
|  | Детско-спортивная площадка по ул. Центральная (с. Рубиновка, 20 м. на юго-восток от дома № 11 по ул. Центральная). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой до 1,5 метра. | 2024 |
|  | Площадка для занятий экстремальными видами спорта (пгт. Пограничный, ул. Гагарина, 6). | Благоустройство общественного пространства для занятий экстремальными видами спорта, асфальтирование существующей площадки и дорожек, установка ограждения, бордюрного камня, водоотводных лотков, МАФ и спортивных форм, наружного освещения, высадка кустарников. | 2021 |
|  | Детско-спортивная площадка по улице Победы (с. Барано – Оренбургское, 50 метров на юго-запад от дома № 21 «а» по ул. Победы). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра. | 2019 |
|  | Сквер имени Г.М. Шевченко (пгт. Пограничный, 40 м. на запад от дома № 56 по улице Ленина). | Обустройство детской площадки, установка скамеек и урн для мусора. | 2018 |
|  | Парк имени В.Е. Котельникова (пгт. Пограничный, 10 м. на восток от дома № 49 «а» по ул. Ленина). | Благоустройство общественного пространства, устройство, устройство бордюрного камня и асфальтированных дорожек, установка скамеек, урн, клумб, наружного освещения со светодиодными лампами, высадка деревьев и кустарников. | 2019 |
|  | Сквер по улице Советская (с. Сергеевка, 40 м. на северо-запад от дома № 20 «а» по ул. Советская). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра. | 2019 |
|  | Детско-спортивная площадка по улице ул. Новая (с. Сергеевка, ул. Новая). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра. | 2019 |
|  | Детско-спортивная площадка в военном городке № 71 (с. Сергеевка. ул. Стрельникова). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора. | 2019 |
|  | Детско-спортивная площадка по улице Ленина (с. Бойкое, 20 м. на юго-запад от дома № 20 по ул. Ленина). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра. | 2019 |
|  | Детская площадка по улице Орлова (пгт. Пограничный, 10 м. на запад от дома № 14 «а» по ул. Орлова). | Обустройство детской площадки, установка скамеек и урн для мусора. | 2019 |
|  | Детская площадка по улице Лазо (пгт. Пограничный, 100 м. на северо-восток от дома № 154 по ул. Лазо). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра. | 2019 |

____________________________________

___________