Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020-2027

годы»

П А С П О Р Т

муниципальной подпрограммы

«Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы»

| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы (далее – муниципальная подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел по работе с Пограничной городской территорией Администрации Пограничного муниципального округа. |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Пограничного муниципального округа Приморского края. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Улучшение состояния дворовых территорий Пограничного муниципального округа; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Пограничного муниципального округа; 3. Формирование (обустройство и строительство) детских и спортивных площадок; 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Пограничного муниципального округа. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - Проведение благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы |
| Срок реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2020 года по 2027 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы - 83 046,731 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 5 909,593 тыс. рублей; 2021 год – 7 145,074 тыс. рублей; 2022 год - 15 010,147 тыс. рублей; 2023 год – 7 042,855 тыс. рублей; 2024 год - 12 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 12 000,0 тыс. рублей; 2026 год - 12 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 11 939,062 тыс. рублей. Средства, привлекаемые на реализацию целей подпрограммы, составляют: - субсидии из краевого бюджета - 74 570,001 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 5 880,046 тыс. рублей; 2021 год - 7 109,349 тыс. рублей; 2022 год - 6 975,096 тыс. рублей; 2023 год - 7 007,704 тыс. рублей; 2024 год - 11 940,0 тыс. рублей; 2025 год - 11 940,0 тыс. рублей; 2026 год - 11 940,0 тыс. рублей; 2027 год - 11 777,806 тыс. рублей. - объем финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета - 8 476,73 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 29,547 тыс. рублей; 2021 год - 35,725 тыс. рублей; 2022 год - 8 035,051 тыс. рублей; 2023 год - 35,151 тыс. рублей; 2024 год - 60,0 тыс. рублей; 2025 год - 60,0 тыс. рублей; 2026 год - 60,0 тыс. рублей; 2027 год - 161,256 тыс. рублей. - из них внебюджетные поступления - 0,00 тыс. рублей: 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий – 9 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий – 4 ед.; - количество благоустроенных территорий с детскими и спортивными площадками - 2 ед. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

благоустройства Пограничного муниципального округа

Важнейшей задачей Администрации Пограничного муниципального округа, является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации по устойчивому развитию территории округа, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для решения данной проблемы, в структуре муниципальной программы и разработана данная муниципальная подпрограмма.

Благоустройство территории осуществляется по двум направлениям - это благоустройство территорий общего пользования и благоустройство территорий прилегающих к домовладениям в т.ч. к МКД и объектам социально – культурного, бытового, общественного и делового назначения.

После проведения инвентаризации дворовых территорий и анализа результатов выявлены самые неблагоустроенные дворовые территории (дворы, нуждающиеся в благоустройстве). Ремонт дворовых проездов не проводился много лет, асфальтовое покрытие частично разрушено, территории этих домов не освещаются, также отсутствуют скамейки и урны возле подъездов. Дворовые территории МКД частично заасфальтированы, но скамейки и урны требуют ремонта или совсем отсутствуют. На некоторых домах освещены входы в подъезды настенными фонарями, другое освещение отсутствует.

Текущее состояние большинства дворовых территорий МКД муниципального округа не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормам Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: не все территории имеют твердое покрытие, а если и имеют, то разрушенное, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, нет освещения зон отдыха, недостаточно оборудованных детских и детско-спортивных площадок.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, а также для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и руководителей предприятий и домовладельцев.

Для решения проблем по комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципального округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

Раздел 2. Основные цели муниципальной подпрограммы

Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Пограничного муниципального округа Приморского края.

Раздел 3. Основные задачи муниципальной подпрограммы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пограничного муниципального округа;

2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Пограничного муниципального округа;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Пограничного муниципального округа;

4. Заключение соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества и земельных участков не позднее 2026 года, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

5.  Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков;

6. Заключение соглашений с собственниками индивидуальных жилых домов об их благоустройстве не позднее 2026 года.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Срок реализации муниципальной программы 2020 - 2027 годы.

Раздел 5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Реализацию муниципальной подпрограммы предполагается осуществить за счет средств местного бюджета и субсидий из краевого бюджета. Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы - 83 046,731 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2020 год – 5 909,593  тыс. рублей;

2021 год – 7 145,074  тыс. рублей;

2022 год -  15 010,147 тыс. рублей;

2023 год – 7 042,855 тыс. рублей;

2024 год - 12 000,0 тыс. рублей;

2025 год - 12 000,0 тыс. рублей;

2026 год - 12 000,0 тыс. рублей;

2027 год – 11 939,062 тыс. рублей

Средства, привлекаемые на реализацию целей подпрограммы за счет субсидий из краевого бюджета – - 74 570,001  тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год -  5 880,046 тыс. рублей;

2021 год -  7 109,349 тыс. рублей;

2022 год -  6 975,096 тыс. рублей;

2023 год -  7 007,704 тыс. рублей;

2024 год -  11 940,0 тыс. рублей;

2025 год -  11 940,0 тыс. рублей;

2026 год -  11 940,0 тыс. рублей;

2027 год -  11 777,806 тыс. рублей.

Средства, привлекаемые на реализацию целей подпрограммы за счет средств местного бюджета  - 8 476,73 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год -  29,547 тыс. рублей;

2021 год -  35,725 тыс. рублей;

2022 год -  8 035,051 тыс. рублей;

2023 год -  35,151 тыс. рублей;

2024 год -  60,0 тыс. рублей;

2025 год -  60,0 тыс. рублей;

2026 год -  60,0 тыс. рублей;

2027 год -  161,256 тыс. рублей.

Средства, привлекаемые на реализацию целей подпрограммы из внебюджетных средств  - 0,00 тыс. рублей:

Раздел 6. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется по двум направлениям: благоустройство территорий общего пользования и благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям и объектам социально – культурного, бытового, общественного и делового назначения.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны для благоустройства в 2020 - 2027 годах, представлен в Приложении № 1 к муниципальной подпрограмме. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе и решением Общественной комиссии. Физическое состояние дворовой и общественной территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентаризации.

В целях благоустройства общественных территорий сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020 - 2027 годах, согласно Приложению 1 к подпрограмме.

## Очередность благоустройства общественных пространств определяется с учетом мнения граждан после результатов общественного обсуждения программы, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Пограничного муниципального района  от  26.12.2019 № 772 «Об утверждении Порядка отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пограничном муниципальном округе на 2020 - 2027 годы». Также не позднее 2026 года должны быть благоустроены территории, объекты недвижимого имущества, земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Мероприятия муниципальной подпрограммы обеспечивают физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего назначения будут предусмотрены для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения: укладка нового асфальтового покрытия, создание специально отведенных парковочных мест для инвалидов, предусмотрены тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. Вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения, предусмотрены места отдыха со скамейками.

В общественных местах предусматривается доступ МГН. На парковках должны быть созданы места для МГН габаритом 3,5 х 5,5 м. Для покрытия тротуаров в проектах будут использованы современные  высокопрочные материалы.

На территории расставляются стационарные места отдыха (скамейки), исключающие сдвиг или опрокидывание, осветительное оборудование для освещения территории в темное время суток.

Раздел 7. Минимальный перечень работ по благоустройству

дворовых территорий

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов, соответствует перечню, установленному региональной программой:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещение дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий представлен в Приложении № 7 к муниципальной программе.

Раздел 8. Дополнительный перечень работ по благоустройству

дворовых территорий

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий выполняются при условии:

- реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству;

- финансового и трудового участия собственников помещений.

Раздел 9.  Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц

Для включения в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы» обязательным условием является трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Оно включает в себя:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (субботник, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений, доля финансового участия должна составлять  не менее 5 % от общей  стоимости  работ. Доля финансового участия при выполнении работ из дополнительного перечня должна составлять  не менее 20 % от общей  стоимости работ.

Раздел 10. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня

Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ (в ценах 2020 года).

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. | 1 м2 | 3685 |
| 2. | Стоимость замены бордюрного камня. | 1 п м | 2046 |
| 3. | Обеспечение освещения дворовых территорий. | 1 светильник | 21511 |
| 4. | Стоимость установки скамьи. | штука | 20340 |
| 5. | Стоимость установки урны для мусора. | штука | 7500 |

Раздел 11.  Порядки включения дворовых территорий многоквартирных домов и определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную подпрограмму

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, формируется на основании предложений граждан (собственников МКД) и в соответствии с очерёдностью предоставления документов на включение дворовых территорий муниципального округа в муниципальную подпрограмму и решения общественной комиссии.

Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования, подлежащая благоустройству на очередной финансовый год, определяется на основании интернет голосования граждан и далее по его результатам в соответствии с Порядком отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пограничном муниципальном округе на 2020 - 2027 годы», утвержденным постановлением администрации Пограничного муниципального района от 26.12.2019 № 772 «Об утверждении Порядка отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пограничном муниципальном округе на 2020 - 2027 годы».

Раздел 12. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит привести объекты благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в соответствие с современными требованиями, улучшить состояние внутриквартальных проездов, тротуаров, санитарное состояние территорий.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обеспечит комфортные условия проживания граждан, безопасность движения пешеходов и транспортных средств, в том числе беспрепятственный проезд скорой помощи и другой спецтехники по дворовым территориям, улучшение состояния озеленения дворовых территорий.

Комплексное решение подпрограммных задач будет способствовать росту уровня обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха взрослых и детей, доступность объектов благоустройства для маломобильных групп населения.

Реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:

-  текущий мониторинг наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации подпрограммы существенное влияние могут оказать финансовые риски. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причиной возникновения которого в большей степени определяются внешние факторы: неполучение субсидии из федерального и краевого бюджетов. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и как следствие, не достижение целевых значений подпрограммы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для муниципальных нужд);

- корректировка муниципальной подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.

Управленческие (внутренние) риски, связанные с несвоевременным принятием управленческих решений в сфере реализации подпрограммы. Эти риски могут повлечь за собой нарушение сроков выполнения мероприятий подпрограммы, недостижение запланированных результатов деятельности.

Меры по минимизации управленческих рисков включают в себя оперативное реагирование на выявленные недостатки, назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий подпрограммы.

Раздел 13. Перечень мероприятий по преобразованию отрасли хозяйства муниципального округа посредством внедрения цифровых технологий на территории Пограничного муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Организация на официальном сайте администрации и Думы Пограничного муниципального округа (Pogranichny.ru) (далее - официальный сайт) сервиса по участию граждан в рентинговом интернет – голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту. | 2020 год |
|  | Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения на телефонный номер 8(42345)21965, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременность направления ответов на них. | 2020 – 2027 гг. |
|  | Дистанционное обращение граждан через официальный сайт (Pogranichny.ru) и электронную почту администрации и Думы Пограничного муниципального района (Pogranichny@mo.primorsky.ru) с частной инициативой в сфере городского хозяйства, управления муниципальным округом и его развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы. | 2020 – 2027 гг. |
|  | Публичное размещение на официальном сайте (Pogranichny.ru) планов администрации Пограничного муниципального округа по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы граждан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений. | 2020 – 2027 гг. |
|  | Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий с использованием цифровых приложений и формированием электронного паспорта благоустройства. | 2020 – 2021 гг. |
|  | Проведение информирования жителей Пограничного муниципального округа в социальных сетях "Instagram", "WhatsApp" и "Одноклассники" о планируемых к благоустройству общественных и дворовых территориях, проводимых в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы» и их опрос о результате и качестве проведения работ по благоустройству в предыдущие годы. | 2020 – 2027 гг. |